**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2**

**Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1**

# Thông tin chung

* Người báo cáo: Nguyễn Hải Đăng
* Lần báo cáo: 1
* Ngày báo cáo: 06/08/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** |  |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn |  |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn |  |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn |  |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn |  |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn |  |

# Nội dung công việc

## Công việc 1

* Nội dung công việc: Làm hợp đồng thành lập nhóm.
* Thời gian thực hiện: 1 ngày – 20/07/2023
* Kết quả thực hiện: Hoàn thành hợp đồng thành lập nhóm và nộp lên moodle.
* Tự đánh giá:
  + Về làm việc nhóm: Nhóm đã trao đổi với tinh thần xây dựng, không tranh cãi lớn để mọi việc nhanh chóng.
  + Về sản phẩm: Hợp đồng gồm đầy đủ các phần.
* Danh sách minh chứng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung minh chứng** | **Tệp tin minh chứng (nếu có)** | **Mã minh chứng** |
| 1 | Hợp đồng thành lập nhóm |  | 101 |

## Công việc 2

* Nội dung công việc: Làm kế hoạch đồ án – Đề ra danh sách công việc cần làm.
* Thời gian thực hiện: 2 ngày – 20/07/2023, 21/07/2023
* Kết quả thực hiện: Hoàn thành kế hoạch đồ án và nộp lên moodle.
* Tự đánh giá:
  + Vế làm việc nhóm: Nhóm đã thảo luận ngay sau khi buổi học thực hành đầu tiên kết thúc và bàn bạc nhanh chóng về tổng quan của đồ án để ngày hôm sau bàn bạc kĩ hơn về kế hoạch. Trong ngày họp thứ 2, nhóm đã hoàn thành tương đối tốt việc đề ra danh sách công việc và các mốc thời gian, còn phần ước tính chi phí thì hơi loay hoay do chưa định lượng được mình cần bỏ chi phí ra để làm gì.
  + Về sản phẩm: Kế hoạch đồ án đã hoàn thiện đầy đủ các phần, không bỏ sót phần nào và đã nộp lên moodle.
* Danh sách minh chứng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung minh chứng** | **Tệp tin minh chứng (nếu có)** | **Mã minh chứng** |
| 1 | Video buổi họp |  | 201 |
| 2 | Biên bản họp |  | 202 |
| 3 | Kế hoạch đồ án |  | 203 |

## Công việc 3

* Nội dung công việc: Lên ý tưởng cho video.
* Thời gian thực hiện: 1 ngày – 25/07/2023
* Kết quả thực hiện: Nhóm đã đề ra được ý tưởng cho video về đề tài “Be bigger than yourself”.
* Tự đánh giá:
  + Về làm việc nhóm: Nhóm trưởng đã yêu cầu mỗi thành viên chuẩn bị cho mình một hoặc một vài ý tưởng để trong buổi họp lên ý tưởng trình bày. Việc này giúp cho việc lên ý tưởng và thống nhất ý tưởng nhanh chóng hơn và nhóm đã chốt được cốt truyện trong vòng một ngày.
  + Về kết quả: Nếu để tự nhận xét, ý tưởng của nhóm khá sát đề tài đề ra, đó là kể về một nhân vật từ “zero” tới “hero” trong cuộc sống sau những thất bại.
* Danh sách minh chứng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung minh chứng** | **Tệp tin minh chứng (nếu có)** | **Mã minh chứng** |
| 1 | Video họp lên ý tưởng |  | 301 |
| 2 | Biên bản họp lên ý tưởng |  | 302 |
| 3 | Kế hoạch video |  | 300 |

## Công việc 4

* Nội dung công việc: Lên kịch bản chi tiết cho video.
* Thời gian thực hiện: 1 ngày – 28/07/2023
* Kết quả thực hiện: Nhóm đã đề ra được kịch bản chi tiết cho video về đề tài “Be bigger than yourself”.
* Tự đánh giá:
  + Về làm việc nhóm: Bạn Đình Bảo đã xây dựng bộ khung chính cho kịch bản, nhóm trưởng xem và sửa lại và thông báo cho mọi người những cảnh quay trong video và lời thoại. Các thành viên sau đó đã góp ý để lịch quay và kịch bản trở nên hoàn thiện trên tinh thần xây dựng cao, không phủ nhận bất kì ý tưởng nào.
  + Về kết quả: Kịch bản nhóm đề ra khá chi tiết và đã có lịch quay và địa điểm quay cho các cảnh phim, dự kiến sẽ quay trong vòng 3 ngày: 31/07/2023, 03/08/2023 và 07/08/2023.
* Danh sách minh chứng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung minh chứng** | **Tệp tin minh chứng (nếu có)** | **Mã minh chứng** |
| 1 | Video buổi họp |  | 401 |
| 2 | Biên bản họp lên ý tưởng |  | 402 |
| 3 | Kế hoạch video |  | 300 |